**Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

**(Тюменская область)**

**Нижневартовский муниципальный район**

**Администрация**

**Сельского поселения Вата**

**ПОCТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 19.12.2023 г.  д. Вата | № 74 |

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района от 14.10.2021 № 111 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Вата»:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Вата:

от 10.12.2021 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»;

от 25.04.2022 № 36 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Вата от 10.12.2021 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»;

от 08.09.2022 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Вата от 10.12.2021 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»;

от 09.12.2022 № 107 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Вата от 10.12.2021 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»;

от 22.02.2023 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Вата от 10.12.2021 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»;

от 23.08.2023 № 43 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Вата от 10.12.2021 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата».

2. Настоящее постановление опубликовать в приложении официальный бюллетень к газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Вата(www.adminvata.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Вата М.В. Функ

Приложение к постановлению

администрации поселения

от 19.12.2023 г. № 74

**Паспорт муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в сельском поселении Вата»**

**(далее – муниципальная программа, поселение)**

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава сельского поселения Вата |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Вата |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества первоочередных мероприятий по благоустройству и комфорта граждан на территории сельского поселения Вата. |
| 2. Создание комфортной городской среды на территории сельского поселения Вата. |
| 3. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 18 647,3 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Повышение качества первоочередных мероприятий по благоустройству и комфорта граждан на территории сельского поселения Вата | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доли территории поселения, обеспеченного всеми видами благоустройства (%) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» | Администрация сельского поселения Вата | - |
| Цель 2. Создание комфортной городской среды на территории сельского поселения Вата. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество благоустроенных мест общего пользования | Ед. | 3 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Федеральный за-кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»  Постановление правительства ХМАО - Югры от 11.12.2022 г. № 670-п "О государственной про-грамме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды" | Администрация сельского поселения Вата | - |
| Цель 3. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Обеспечение населения поселения коммунальными услугами нормативного качества (%) | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.» | Администрация сельского поселения Вата | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение качества первоочередных мероприятий по благоустройству и комфорта граждан на территории сельского поселения Вата | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доли территории поселения, обеспеченного всеми видами благоустройства | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2. | Создание комфортной городской среды на территории сельского поселения Вата. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных мест общего пользования | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение населения поселения коммунальными услугами нормативного качества | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание территории и объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения" | | |
|  | Ответственный за реализацию - Администрации сельского поселения Вата |  | |
| 1.1. | Создание условий для реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения Вата | Реализация мероприятия по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения Вата (электроэнергия уличного освещения; техническое обслуживание и эксплуатация электрических сетей электрооборудования уличного освещения; содержание детских и спортивных площадкок; оплата взносов за капремонт муниципального жилья «Югорский фонд»; ремонт летнего водопровода; приобретение рассады; замена ламп накаливания на энергосберегающие. | Доли территории поселения, обеспеченного всеми видами благоустройства |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий инициативного бюджетирования направленных на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды" | | |
|  | Ответственный за реализацию - Администрации сельского поселения Вата |  | |
| 2.1. | Организация благоустройства территории спортивной площадки по ул. Лесной д.36 в д. Вата; | Благоустройство территории спортивной площадки по ул. Лесной д.36 в д. Вата; | Количество благоустроенных мест общего пользования |
| 2.2. | Организация благоустройства общественных территориях по ул. Школьной, д.4, ул. Береговой в д. Вата; | Установка велопарковок на общественных территориях по ул. Школьной, д.4, ул. Береговой в д. Вата; | Количество благоустроенных мест общего пользования |
| 2.3. | Организация благоустройства территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Вата | Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Вата (устройство освящения) | Количество благоустроенных мест общего пользования |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | | |
|  | Ответственный за реализацию - Администрации сельского поселения Вата |  | |
| 3.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов при оказании коммунальных услуг в сельском поселении Вата  Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере с твердыми коммунальными отходами | Обеспечение населения поселения коммунальными услугами нормативного качества |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | **6182,9** | **6120,4** | **6344,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **18 647,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6182,9 | 6120,4 | 6344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 647,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.** **Комплекс процессных мероприятий "Содержание территории и объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение сани-тарного и эстетического состояния территории поселения" (всего), в том числе:** | **1366,9** | **1294,4** | **1294,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3955,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1366,9 | 1294,4 | 1294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3955,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству территории поселения» (всего) , в том числе: | 1366,9 | 1294,4 | 1294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3955,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1366,9 | 1294,4 | 1294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3955,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.1. Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий инициативного бюджетирования направленных на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды" (всего), в том числе:** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Благоустроены объекты общественной территории сельского поселения Вата»  , в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" (всего) , в том числе:** | **4716,0** | **4826,0** | **5049,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14591,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4716,0 | 4826,0 | 5049,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14591,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Мероприятие (результат) Предоставлены субсидии организациям жилищно-коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов при оказании коммунальных услуг в сельском поселении Вата  Исполнены отдельные государственные полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере с твердыми коммунальными отходами» (всего) , в том числе: | 4716,0 | 4826,0 | 5049,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14591,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4716,0 | 4826,0 | 5049,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14591,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |